| SEMANA 4 | FORMATO DE TRABAJO Plan de gestión de la iniciativa |
| --- | --- |

Entregables · roles · estimación · riesgos · calidad · repositorio · tablero

Apoya el Seguimiento 1 del 15 % · Entrega: 31/08/2026 · Con sustentación

Propósito: convertir la iniciativa del equipo en un plan coordinado, verificable y trazable. El formato debe completarse con información real del caso, enlazando las evidencias ubicadas en el repositorio y las tareas registradas en el tablero.

1. Identificación del equipo

| Caso asignado | Reporte y Atención de Novedades de Infraestructura. |
| --- | --- |
| Nombre de la iniciativa | CampuxFix. |
| Curso y grupo | IF2008 Ingeniería de Software / Grupo 1. |
| Integrantes | Antony Florez Puerta, Kogy Isaza Jaramillo, Thomas Vargas Garzon y Kevin Duarte Castrillon. |
| Enfoque de proceso seleccionado | Híbrido (Iterativo + Incremental). |
| Fecha y versión del plan | ____________________________________________________________________________ |

2. Resumen de planificación

Sintetice lo que el equipo pretende conseguir y cómo organizará el trabajo.

| Objetivo de esta etapa | Consolidar el plan de gestión, estructuración, selección de proceso y configuración del repositorio/tablero para la sustentación del Seguimiento 1 (15%) del 31/08/2026. |
| --- | --- |
| Alcance de la planificación | Planificación de las Etapas 1 (Estructuración) y 2 (Requisitos). Las Etapas 3 (Modelado) y 4 (Prototipado navegable) se detallarán en las iteraciones correspondientes. |
| Criterio global de éxito | Ficha de iniciativa completada, proceso justificado, tablero/repositorio activos y evidencia de contribución individual verificable de los 4 integrantes. |
| Dependencia crítica | Validación de reglas de negocio (prioridad y duplicados) por parte del docente/Oficina de Servicios Generales. |
| Cadencia de revisión | Sesiones quincenales por entregable académico y revisiones breves en el tablero 2 veces por semana. |

3. Catálogo de entregables

Defina productos verificables. Cada entregable debe tener responsable, fecha, criterio de aceptación y evidencia.

| ID | Entregable | Descripción / contenido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación | Ruta o enlace de evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Ficha de Iniciativa v0.1 | Contexto, problema, necesidad, interesados, alcance y objetivos. | Antony Florez | 20/08/2026 | Aprobación del formato por el docente con todos los campos completos. |  |
| E02 | Matriz Comparativa de Procesos | Comparación de enfoques y justificación híbrida. | Kogy Isaza | 26/08/2026 | Cumplimiento de fórmula de justificación y sustentación del caso. |  |
| E03 | Plan de Gestión de la Iniciativa | Planificación de entregables, roles, estimación, riesgos y calidad. | Thomas Vargas | 28/08/2026 | Aprobación del plan y consistencia entre repositorio y tablero. |  |
| E04 | Repositorio Oficial Configurado | Estructura de carpetas, versionado y control de accesos. | Kevin Duarte | 28/08/2026 | Acceso público/docente con carpetas estándar del curso organizadas. | https://github.com/CampusFixIng/IF2008-CampuxFix |
| E05 | Tablero de Trabajo Activo | Tarjetas de trabajo con responsables, estimaciones y flujo | Antony Florez | 29/08/2026 | Flujo configurado, límite de WIP aplicado y tarjetas asociadas a tareas. | https://github.com/orgs/CampusFixIng/projects/1 |
| E06 | Paquete de Sustentación | Diapositivas y guion de sustentación del Seguimiento | Kogy Isaza | 30/08/2026 | Explicación clara de decisiones y evidencias de cada integrante |  |
| E07 |  |  |  |  |  |  |
| E08 |  |  |  |  |  |  |

4. Descomposición del trabajo

Convierta cada entregable en tareas pequeñas, asignables y verificables. Las tareas L o XL deben dividirse.

| ID tarea | ID entregable | Tarea | Responsable | Apoyo | Talla XS–XL | Dependencia | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | E01 | Redactar problema, necesidad y alcance. | Antony Florez | Kevin Duarte | M | Ninguna | Documento v0.1 diligenciado. |
| T02 | E01 | Definir matriz de interesados e impactos. | Kogy Isaza | Thomas Vargas | S | T01 | Cuadro de interesados revisado. |
| T03 | E02 | Evaluar matriz comparativa de procesos. | Kogy Isaza | Antony Florez | M | E01 | Puntuación justificable completa |
| T04 | E02 | Redactar argumentos de enfoque híbrido. | Thomas Vargas | Kevin Duarte | S | T03 | Fórmula de justificación verificada. |
| T05 | E03 | Definir catálogo de entregables y WBS. | Thomas Vargas | Kogy Isaza | M | E02 | Cuadro de entregables asignados. |
| T06 | E03 | Elaborar matriz RACI y plan de riesgos. | Kevin Duarte | Antony Florez | M | T05 | Riesgos clasificados con señales. |
| T07 | E04 | Crear repositorio y estructurar carpetas. | Kevin Duarte | Thomas Vargas | S | Ninguna | Repositorio activo y estructurado |
| T08 | E04 | Redactar README y reglas de versionado. | Antony Florez | Kogy Isaza | XS | T07 | README.md visible en raíz. |
| T09 | E05 | Crear proyecto en GitHub Projects. | Antony Florez | Kevin Duarte | S | T07 | Columnas de flujo visibles. |
| T10 | E05 | Cargar inventario de tarjetas iniciales. | Kogy Isaza | Thomas Vargas | S | T09 | Tareas mapeadas con tallas. |
| T11 | E06 | Consolidar presentación de sustentación. | Kogy Isaza | Todos | M | E01-E05 | Diapositivas listas para exponer. |
| T12 | E06 | Realizar ensayo y asignación de tiempos. | Thomas Vargas | Todos | S | T11 | Ensayo completado por el grupo. |

5. Roles y responsabilidades

Los roles pueden rotar, pero cada entregable y tarea debe tener una persona responsable.

| Integrante | Rol principal esta semana | Responsabilidades | Entregables asociados | Evidencia de contribución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antony Florez | Lider de Gestión y Tablero | Facilitar el tablero de trabajo, coordinar tareas y estructurar la ficha inicial. | E01, E05, E06 | Commits en GitHub, creación de tarjetas en el proyecto. |
| Kogy Isaza | Analista de Procesos y Requisitos | Redactar la matriz comparativa de software y estructurar la sustentación. | E02, E06 | Documento de proceso en repo y diapositivas completas. |
| Thomas Vargas | Planificador y Gestión de Riesgos | Diseñar el plan de trabajo, desglosar tareas y monitorear riesgos. | E03, E06 | Documento de planificación y plan de calidad actualizado. |
| Kevin Duarte | Administrador de Repositorio y Calidad | Configurar el repositorio, definir convenciones y verificar trazabilidad. | E04, E06 | Repositorio GitHub con carpetas y README funcional. |

6. Matriz de responsabilidad por entregable

Use R = responsable, A = aprueba, C = consultado, P = apoya.

| Entregable | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 | Cliente / docente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Antony Florez | Kogy Isaza | Thomas Vargas | Kevin Duarte |  |
| E01: Ficha de Iniciativa | R | P | P | P |  |
| E02: Matriz Comparativa | P | R | P | P |  |
| E03: Plan de Gestión | P | P | R | P |  |
| E04: Repositorio Configurado | P | P | P | R |  |
| E05: Tablero de Trabajo | R | P | P | P |  |
| E06: Paquete de Sustentación | P | R | P | P |  |

7. Estimación y secuencia

Utilice tallas relativas para comparar tamaño, complejidad e incertidumbre.

| Escala sugerida: XS = muy pequeña · S = pequeña · M = media · L = grande, debe dividirse · XL = demasiado grande, no debe pasar a trabajo activo. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID tarea | Talla | Complejidad | Incertidumbre | Orden / prioridad | Semana o ciclo | Justificación breve |  |
| T01 | M | Media | Baja | 1 | Semana 2 | Base indispensable del proyecto. |  |
| T02 | S | Baja | Baja | 2 | Semana 2 | Información complementaria de la ficha. |  |
| T03 | M | Media | Media | 3 | Semana 3 | Evaluación conceptual metodológica. |  |
| T04 | S | Baja | Baja | 4 | Semana 3 | Redacción de argumentos metodológicos. |  |
| T05 | M | Media | Baja | 5 | Semana 4 | Desglose de actividades principales. |  |
| T06 | M | Media | Media | 6 | Semana 4 | Identificación de riesgos del plan. |  |
| T07 | S | Baja | Baja | 7 | Semana 4 | Configuración inicial técnica. |  |
| T08 | XS | Baja | Baja | 8 | Semana 4 | Reglas simples de uso del repositorio. |  |
| T09 | M | Media | Baja | 9 | Semana 4 | Consolidado académico para evaluación. |  |
| T010 | S | Baja | Baja | 10 | Semana 4 | Preparación para la sustentación oral. |  |

8. Registro de riesgos

Formule cada riesgo como evento incierto, causa e impacto. Defina responsable y señal de alerta.

| ID | Riesgo: evento, causa e impacto | Probabilidad | Impacto | Respuesta | Responsable | Señal de alerta / revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Baja participación de usuarios: Los estudiantes/técnicos no asisten a pruebas por falta de tiempo, causando prototipos no validados. | Media | Alto | Diseñar pruebas rápidas de usabilidad de 5-10 minutos en horarios libres. | Antony Florez | Menos de 3 pruebas agendadas a mitad de ciclo. |
| R02 | Falta de respuesta del cliente: Retraso en definir reglas de prioridad por Servicios Generales, afectando el diseño. | Media | Alto | Consolidar preguntas y proponer opciones estandarizadas para aprobación rápida. | Thomas Vargas | Preguntas sin respuesta por más de 5 días. |
| R03 | Cambios frecuentes en el alcance: Incorporación de múltiples sugerencias que retrasen la entrega del semestre. | Alta | Alto | Control estricto de cambios; evaluar impacto y aplazar requerimientos no críticos. | Kogy Isaza | Más de 2 cambios de reglas solicitados en un ciclo. |
| R04 | Inconsistencia entre repo y tablero: Tareas en curso sin respaldo de archivos en las carpetas de GitHub. | Media | Media | Auditoría del administrador de repositorio previa a las reuniones de revisión. | Kevin Duarte | Tarjeta marcada como "Hecho" sin archivo en repo. |
| R05 |  |  |  |  |  |  |
| R06 |  |  |  |  |  |  |

9. Plan de calidad y definición de terminado

Defina criterios observables antes de revisar los productos.

| Entregable | Correcto | Completo | Consistente | Trazable | Revisable | Versionado | Quién verifica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | v0.1 | Kogy Isaza |
| E02 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | v0.1 | Thomas Vargas |
| E03 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | v1.0 | Kevin Duarte |
| E04 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | v1.0 | Antony Florez |
| E05 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Active | Kevin Duarte |
| E06 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Final | Todo el equipo |

10. Configuración del repositorio

Registre la plataforma seleccionada, la estructura y las reglas de versionado.

| Plataforma y enlace | https://github.com/CampusFixIng/IF2008-CampuxFix |
| --- | --- |
| Responsable del repositorio | Kevin Steven Duarte Castrillon |
| Convención de nombres |  |
| Política de commits o cambios |  |
| Uso de ramas | Rama main para entregas oficiales; rama dev para desarrollo activo de modelos y documentos. |
| Regla de revisión | Todo cambio a la rama main requiere revisión obligatoria por parte de Kevin Duarte o Antony Florez. |

Estructura inicial de carpetas

| Carpeta | Contenido esperado | Responsable de mantenerla | Estado / enlace |
| --- | --- | --- | --- |
| 00_Gestión | Plan de gestión, cronograma, actas de reunión. | Thomas Vargas | Creada / /00_Gestion |
| 01_Iniciativa | Ficha de la iniciativa v0.1 y versiones posteriores. | Antony Florez | Creada / /01_Iniciativa |
| 02_Proceso | Matriz comparativa de procesos de software. | Kogy Isaza | Creada / /02_Proceso |
| 03_Requisitos | Matriz de elicitación, casos de uso, historias de usuario. | Kogy Isaza | Pendiente / /03_Requisitos |
| 04_Modelos | Diagramas UML, modelo de dominio, arquitectura de datos. | Thomas Vargas | Pendiente / /04_Modelos |
| 05_Prototipo | Wireframes, prototipo navegable (archivos o enlace Figma). | Antony Florez | Pendiente / /05_Prototipo |
| 06_Evidencias | Formularios de usabilidad, fotos, actas de validación. | Kevin Duarte | Creada / /06_Evidencias |

11. Configuración del tablero de trabajo

El tablero debe representar el flujo, no solo almacenar una lista de tareas.

| Herramienta y enlace | https://github.com/orgs/CampusFixIng/projects/1 |
| --- | --- |
| Columnas del flujo | Backlog -> Listo -> En curso -> Revisión -> Hecho. |
| Límite de trabajo en curso | Máximo 2 tareas en curso por integrante de forma simultánea. |
| Contenido obligatorio de cada tarjeta | Responsable, talla, criterio de terminado, fecha de entrega, dependencia e historia/tarea asociada. |
| Frecuencia de actualización | Revisión breve de 15 minutos en cada sesión grupal (dos veces por semana). |
| Responsable de facilitar el tablero | Antony Florez Puerta |

12. Inventario inicial del tablero

Registre aquí las primeras tareas antes de trasladarlas a la herramienta seleccionada.

| ID | Tarjeta / tarea | Columna inicial | Responsable | Talla | Fecha | Bloqueo o dependencia | Enlace de evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Redactar Ficha v0.1 | Hecho | Antony Florez | M | 20/08/2026 | Ninguno |  |
| T03 | Matriz Comparativa | Hecho | Kogy Isaza | M | 26/08/2026 | T01 |  |
| T05 | Diligenciar Plan de Gestión | En curso | Thomas Vargas | M | 28/08/2026 | T03 |  |
| T07 | Configurar GitHub | Hecho | Kevin Duarte | S | 28/08/2026 | Ninguno | https://github.com/CampusFixIng/IF2008-CampuxFix |
| T09 | Crear Tablero | Hecho | Antony Florez | S | 29/08/2026 | T07 | https://github.com/orgs/CampusFixIng/projects/1 |
| T11 | Preparar Diapositivas | Listo | Kogy Isaza | M | 30/08/2026 | T01-T09 |  |

13. Acuerdos de seguimiento del equipo

Registre cómo se coordinarán, resolverán bloqueos y conservarán evidencia.

| Acuerdo | Descripción | Responsable de verificar | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Reuniones sincrónicas | Reuniones virtuales o presenciales para sincronizar avances y desbloquear tareas. | Antony Florez | Dos veces por semana (Martes y Jueves). |
| Actualización del tablero | Mover tarjetas de estado antes de cada reunión y registrar impedimentos. | Kevin Duarte | Individual / Diario según avance. |
| Revisión de documentos | Ningún documento se sube a main sin la revisión de al menos un compañero. | Thomas Vargas | Por cada entregable finalizado. |

14. Preparación del Seguimiento 1

Integra semanas 2, 3 y 4. Valor: 15 %. Fecha: 31/08/2026. Incluye sustentación.

| Componente | Evidencia requerida | Ruta o enlace | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulación | Ficha de iniciativa v0.1 con problema, alcance y objetivos. |  |  |
| Proceso | Matriz comparativa y justificación de enfoque híbrido. |  |  |
| Planificación | Entregables, roles, estimaciones y riesgos en formato Semana 4. |  |  |
| Repositorio | Repositorio activo, organizado y alineado al plan. | https://github.com/CampusFixIng/IF2008-CampuxFix |  |
| Tablero | Tablero con tareas, responsables, tallas y estados. | https://github.com/orgs/CampusFixIng/projects/1 |  |
| Sustentación | Presentación de soporte y preparación del equipo. |  |  |

15. Fuentes y uso de inteligencia artificial

Registre fuentes consultadas, herramienta utilizada, finalidad, aportes generados y verificación humana realizada por el equipo. - Fuentes consultadas: Caso de estudio "Reporte y Atención de Novedades de Infraestructura", Ficha de Estructuración v0.1 de CampuxFix, Matriz Comparativa de Procesos y Formato de Plan de Gestión Semana 4. - Herramienta utilizada: Gemini (Google). Finalidad: Apoyar la estructuración y desglose de tareas, matriz RACI, plan de calidad y riesgos alineados con la metodología del curso. - Aportes generados: Redacción del plan de calidad, catálogo de entregables, descomposición WBS y tablas de seguimiento del Seguimiento 1 - Verificación humana realizada: Revisión integral y validación por parte de Antony Florez, Kogy Isaza, Thomas Vargas y Kevin Duarte para asegurar correspondencia con el trabajo del grupo.

Gestionar la iniciativa significa mantener visibles las decisiones, responsabilidades, riesgos, calidad y evidencias.